CV. EXADATA — DOKUMEN RESMI PENGEMBANGAN SOFTWARE

LAPORAN PENDAHULUAN
PENGEMBANGAN SOFTWARE APLIKASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah (SIMPAH) Terintegrasi
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Instansi Pemilik Pekerjaan: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPPKPLH) Kabupaten Banjarnegara

Penyedia Jasa / Pelaksana: CV. EXADATA

Durasi Pelaksanaan: 30 Hari Kerja (1 – 30 Juli 2026)

Tahun Anggaran: 2026

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah urban di era modern membutuhkan pendekatan berbasis data yang presisi, cepat, dan transparan. Kabupaten Banjarnegara, sebagai salah satu wilayah berkembang di Provinsi Jawa Tengah, memiliki dinamika pertumbuhan timbulan sampah yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selama ini, proses pencatatan dan monitoring volume sampah dari berbagai sumber (rumah tangga, pasar, TPS, hingga TPA Winong) masih dilakukan secara manual dan terpisah-pisah. Hal ini menimbulkan berbagai potensi masalah strategis, antara lain risiko manipulasi data tonase, keterlambatan pelaporan berkala, ketidakakuratan data pemilahan, serta kesulitan pimpinan daerah dalam mengevaluasi efektivitas alokasi armada dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPPKPLH) Kabupaten Banjarnegara dalam mewujudkan tata kelola kebersihan berbasis 'Smart Waste Intelligence', diperlukan sebuah perangkat lunak terintegrasi yang mampu memonitor seluruh rantai pasok pengelolaan sampah secara real-time. Untuk menjawab tantangan tersebut, CV. EXADATA dipercaya untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pengembangan Software Aplikasi Pelayanan Persampahan — Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah (SIMPAH).

1.2. Maksud dan Tujuan Pekerjaan

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah membangun dan mengimplementasikan aplikasi software SIMPAH terintegrasi berbasis Progressive Web App (PWA) yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan software ini meliputi:

1. Akurasi & Digitalisasi Data: Mendigitalisasi seluruh rantai pencatatan volume dan kategori sampah dari tingkat warga/RT/RW, fasilitas TPS3R/Bank Sampah, armada pengangkut, hingga TPA Winong.

2. Kemudahan Aksesibilitas Lapangan: Menyediakan aplikasi berbasis PWA dengan arsitektur Offline-First, yang memungkinkan petugas di lokasi minim sinyal tetap dapat menginput data secara stabil di lapangan.

3. Verifikasi & Integritas Data: Menerapkan mekanisme validasi data berjenjang dari Koordinator Lapangan sebelum data masuk ke kalkulasi resmi dashboard.

4. Decision Support System (DSS): Menyajikan Dashboard Ringkasan Eksekutif untuk Kepala Dinas dan Pimpinan Daerah yang dilengkapi pemodelan prediktif Machine Learning (Meta Prophet) untuk memproyeksikan timbulan sampah 7 hari ke depan.

5. Pemenuhan Standar SIPSN KLHK: Menyediakan modul laporan otomatis yang terpetakan sesuai format standar Pelaporan Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK.

6. Pelayanan Publik & Kanal Pengaduan: Memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan kebersihan berbasis koordinat GPS dan foto bukti.

1.3. Sasaran Strategis Pekerjaan

Sasaran strategis yang hendak diwujudkan melalui pengembangan software SIMPAH adalah:

Terbangunnya platform PWA SIMPAH yang responsif, aman, dan siap digunakan oleh 4 tingkatan peran pengguna (Warga, Petugas Lapangan, Eksekutif, dan Admin).

Tersedianya database PostgreSQL terpusat di Supabase dengan enkripsi aman dan keamanan data tingkat baris (Row Level Security / RLS).

Tersambungnya 278 Desa/Kelurahan di 28 Kecamatan Kabupaten Banjarnegara ke dalam satu ekosistem monitoring persampahan daerah.

Terlaksananya pelatihan (training) dan pendampingan teknis bagi petugas lapangan dan administrator dinas.

1.4. Landasan Hukum & Kebijakan

Pengembangan software SIMPAH mengacu pada regulasi dan kebijakan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan Hidup.

5. Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

1.5. Lokasi & Wilayah Implementasi Pekerjaan

Lokasi pelaksanaan pekerjaan pengembangan software dilakukan di kantor CV. EXADATA dan DPPKPLH Kabupaten Banjarnegara. Wilayah cakupan implementasi sistem meliputi seluruh unit operasional kebersihan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (28 Kecamatan, 278 Desa/Kelurahan, TPS3R, Bank Sampah, dan TPA Winong).

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 — PENDAHULUAN: Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran strategis, landasan hukum, lokasi pekerjaan, dan sistematika laporan.

BAB 2 — GAMBARAN UMUM & KONDISI EKSISTING: Memuat profil pengelolaan sampah daerah, analisis permasalahan eksisting, urgensi software, dan kaitan dengan standar SIPSN.

BAB 3 — METODOLOGI & ARSITEKTUR TEKNIS SOFTWARE: Memuat pendekatan Agile/Scrum, arsitektur teknis PWA, Supabase PostgreSQL, ML Prophet Forecasting, AI Assistant, dan RBAC.

BAB 4 — RUANG LINGKUP & RENCANA KERJA: Memuat rincian fitur/modul aplikasi, tahapan kerja, Gantt Chart jadwal kerja 30 Hari Kerja (1-30 Juli 2026), serta mitigasi risiko.

BAB 5 — STRUKTUR ORGANISASI & TENAGA AHLI: Memuat struktur organisasi tim CV. EXADATA, daftar kualifikasi tenaga ahli, dan alokasi person-month.

BAB 6 — RENCANA KELUARAN & PENUTUP: Memuat daftar produk keluaran software, rencana pelatihan, serta kesimpulan tahap pendahuluan.

BAB 2 — GAMBARAN UMUM & KONDISI EKSISTING

2.1. Profil Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah geografis yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan (Dieng). Pengelolaan sampah pelayanan dinas mencakup wilayah pemukiman padat, fasilitas umum/pasar, hingga wilayah perdesaan.

Rantai pasok pengelolaan sampah eksisting terdiri dari sumber sampah, TPS, TPS3R & Bank Sampah, armada pengangkut, dan TPA Winong.

2.2. Analisis Permasalahan & Kendala Operasional Eksisting

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam sistem operasional eksisting:

📌 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN EKSISTING (BEFORE SIMPAH) • Pencatatan Manual Berbasis Kertas: Data tonase sampah di TPS dan ritase pengangkutan masih dicatat pada formulir kertas, rawan rusak, hilang, dan mengalami kesalahan input (human error). • Risiko Manipulasi Data: Tidak adanya bukti foto timbangan dan koordinat GPS membuat validasi tonase sampah sulit diverifikasi secara obyektif. • Kendala Sinyal Internet di Wilayah Pelosok: Petugas di wilayah pegunungan sering mengalami kegagalan input data saat menggunakan web aplikasi biasa yang membutuhkan koneksi stabil. • Keterlambatan Konsolidasi Laporan: Pengumpulan data dari 28 kecamatan membutuhkan waktu berminggu-minggu, sehingga Laporan SIPSN KLHK sering terlambat disusun. • Penanganan Pengaduan Kurang Terukur: Aduan warga mengenai penumpukan sampah liar sering tidak terdata dengan nomor resi resmi, sehingga status penanganannya sulit dilacak.

2.3. Urgensi Pengadaan Software SIMPAH (Offline-First PWA)

Transformasi digital melalui pengadaan software SIMPAH berbasis Progressive Web App (PWA) dengan Offline-First Engine (IndexedDB & auto-sync) dan Validasi Foto GPS.

2.4. Kebijakan Pelaporan & Integrasi Standar SIPSN KLHK

Pemetaan otomatis 8 kategori sampah standar SIPSN (Organik, Plastik, Kertas, Logam, Kaca, Karet, Kain, Lainnya) untuk kemudahan ekspor laporan resmi.

BAB 3 — METODOLOGI & ARSITEKTUR TEKNIS SOFTWARE

3.1. Metodologi Pengembangan Software (Agile / Scrum)

CV. EXADATA menerapkan metodologi Agile Development Lifecycle dengan kerangka kerja Scrum untuk memastikan fleksibilitas, kecepatan rilis, dan kolaborasi intensif dengan pihak DPPKPLH Kabupaten Banjarnegara. Siklus pengembangan dibagi ke dalam 4 Sprint (mingguan) selama 30 Hari Kerja (1 – 30 Juli 2026).

3.2. Arsitektur Sistem Terintegrasi

Arsitektur software SIMPAH mengombinasikan teknologi web modern yang andal dan scalable:

Frontend PWA Engine: HTML5, Vanilla CSS (Glassmorphism design system), JavaScript ES6 modern, dan Vite bundler.

Database & Auth (Supabase): PostgreSQL terenkripsi dengan otentikasi Supabase Auth & Row Level Security (RLS).

Offline-First Engine: IndexedDB + Service Worker untuk penyimpanan lokal di HP dan sinkronisasi otomatis via `initSync()`.

Machine Learning Backend: Backend Python (FastAPI + Meta Prophet) untuk proyeksi volume sampah 7 hari ke depan.

AI Assistant (LLM Qwen): Integration AI Chatbot menggunakan LLM Qwen (Alibaba Cloud MaaS) untuk asisten virtual SIMPAH Buddy.

3.3. Matriks Keamanan & Hak Akses Berbasis Peran (RBAC)

Keamanan data dikendalikan melalui Role-Based Access Control (RBAC) yang membagi hak akses ke dalam 4 peran utama (Warga, Petugas, Eksekutif, Admin) dan 4 sub-peran petugas (Kader, Operator TPS3R, Angkut, Koordinator).

BAB 4 — RUANG LINGKUP & RENCANA KERJA

4.1. Ruang Lingkup Modul & Fitur Software

Ruang lingkup pengembangan mencakup 6 modul utama: Modul Portal Publik, Modul PWA Petugas Lapangan, Modul Validasi Koordinator, Modul Dashboard Eksekutif & ML Forecasting, Modul Super Admin & Master Data, serta Modul AI Assistant SIMPAH Buddy.

4.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Gantt Chart 30 Hari Kerja)

Pekerjaan dilaksanakan selama 30 Hari Kerja terhitung dari tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 Juli 2026 dengan rincian tahapan:

| Tahapan Kegiatan | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahap Inisiasi & Laporan Pendahuluan | ✓ | — | — | — |
| Analisis Kebutuhan & Desain Arsitektur/DB | ✓ | ✓ | — | — |
| Pengembangan PWA Lapangan & Offline Engine | — | ✓ | ✓ | — |
| Pengembangan Dashboard Eksekutif & ML Prophet | — | — | ✓ | ✓ |
| Pengujian Internal & Laporan Antara | — | — | ✓ | — |
| UAT, Serah Terima & Laporan Akhir | — | — | — | ✓ |

BAB 5 — STRUKTUR ORGANISASI & TENAGA AHLI

5.1. Struktur Tim Pelaksana Pekerjaan (CV. EXADATA)

Untuk menjamin kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian software SIMPAH, CV. EXADATA menurunkan tim tenaga ahli berpengalaman di bidang pengembangan perangkat lunak pemerintah:

| No | Nama / Peran Tenaga Ahli | Kualifikasi Keahlian | Alokasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager / Team Leader | S2/S1 Teknik Informatika / Manajemen Proyek Software (Pengalaman 8+ th) | 1.0 PM |
| 2 | Senior System Analyst & Architect | S1 Teknik Informatika / Software Architecture (Pengalaman 6+ th) | 1.0 PM |
| 3 | Lead Frontend PWA Engineer | S1 Ilmu Komputer / PWA & Web Specialist (Pengalaman 5+ th) | 1.0 PM |
| 4 | Database & Backend Specialist | S1 Teknik Informatika / PostgreSQL & Supabase Specialist (Pengalaman 5+ th) | 1.0 PM |
| 5 | Data Scientist / ML Engineer | S1 Matematika/Data Science / Python Prophet Specialist (Pengalaman 4+ th) | 0.5 PM |
| 6 | UI/UX Designer | S1 Desain / UI/UX Glassmorphic Specialist (Pengalaman 4+ th) | 0.5 PM |
| 7 | QA & Security Tester | S1 Teknik Informatika / Software Testing & Security (Pengalaman 4+ th) | 0.5 PM |

BAB 6 — RENCANA KELUARAN (DELIVERABLES) & PENUTUP

6.1. Rencana Produk Output Pekerjaan

Keluaran pekerjaan yang akan diserahterimakan kepada DPPKPLH Kabupaten Banjarnegara meliputi:

1. Software PWA SIMPAH Production: Aplikasi web PWA SIMPAH terinstall di server production siap pakai.

2. Source Code & Repository: Kode sumber aplikasi lengkap beserta repositori deployment.

3. Database Schema & Migration SQL: Struktur database PostgreSQL di Supabase beserta skema RLS.

4. Manual Book / Panduan Operasional: Buku Panduan Operasional Aplikasi SIMPAH dalam format Word (.docx) & PDF.

5. Dokumen Laporan Pekerjaan: Dokumen resmi Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir.

6.2. Kesimpulan Tahap Pendahuluan & Langkah Selanjutnya

Tahap pendahuluan ini menegaskan kesiapan penuh CV. EXADATA dalam melaksanakan pengembangan software SIMPAH sesuai target waktu 30 Hari Kerja (1-30 Juli 2026). Langkah selanjutnya adalah pemantapan analisis kebutuhan detail dan penyusunan prototipe software untuk disajikan pada Laporan Antara.